Договор подряда № 57 – 08

г. Н. Новгород                                                                                              «05» сентября 2018 года

# Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная сетевая компания» (ООО «КСК»), в лице директора Пичугина В.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственная коммерческая фирма «ЭЛВЕСТ», именуемое   в   дальнейшем   «Подрядчик», в   лице директора Киселева А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по частичному ремонту наружной поверхности железобетонной дымовой трубы между отм.+65 м и отм.+80 м: ремонт поврежденных участков защитного слоя бетона, ремонтной штукатурки и ремонт маркировочной покраски:

 нижнее красное кольцо между отм.+65 и отм.+70 м - полная покраска;

 белое кольцо между отм.+70 и отм.+75 м -  покраска локальных мест ремонта защитного слоя бетона;

 красное кольцо между отм.+75 и отм.+80 м -  покраска локальных мест повреждения маркировочной окраски.

Труба  котельной расположена по адресу: г. Н. Новгород, ул. Зайцева, д. 31В.

2. Цена договора и порядок оплаты.

  - Предельная стоимость работ по настоящему договору составляет 98000 (девяносто восемь тысяч) рублей, НДС не облагается.

  - Оплата работ выполняется в 2 этапа:

Первый этап - аванс в размере 50 % от полной суммы договор, что составляет 49 000 (сорок девять тысяч) рублей, НДС не облагается).

Окончательные расчеты за фактически выполненные работы производятся Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента подписания актов приемки выполненных работ.

Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Стороны пришли к соглашению, что условие об оплате процентов, предусмотренное ст.317.1 ГК РФ,  в рамках настоящего договора  не применяется.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1 Назначить уполномоченных представителей, ответственных за подписание актов выполненных работ и решение организационно-технических вопросов.

3.1.2 Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Подрядчика к объекту для производства работ, если площадка находиться в охраняемой заказчиком зоне, оформить необходимые для допуска на объект удостоверения.

3.1.3  Указать Подрядчику точки присоединения оборудования, необходимого для проведения работ, предусмотренных настоящим договором, к существующим инженерным сетям.

3.1.4  Выделить  Подрядчику охраняемое помещение для хранения материалов и оборудования.

3.1.5 В течении 5-ти рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении работ произвести проверку качества и объема выполненных работ и подписать акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ в письменном виде.

    - За свой счет приобрести строительные материалы, необходимые для выполнения ремонтных работ. Нести все расходы, связанные с получением  сертификатов на материалы.

3.2.  Заказчик вправе:

3.2.1.Контролировать ход выполнения, сроки и качество производимых работ.

3.2.2.Требовать от Подрядчика устранения обнаруженных недостатков.

3.2.3.Предъявлять претензии и заявлять иски в целях обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

3.3. Подрядчик обязан:

- Предоставить Заказчику счета для оплаты строительных материалов.

- Выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, с надлежащим качеством и в установленные сроки, обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ.

- В 5-ти дневный срок осуществлять за свой счет устранение обнаруженных представителями Заказчика дефектов и недоделок в выполненных работах.

- Поставить на строительную площадку оборудование, необходимое для выполнения работ.

- Вывезти в двухнедельный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы и инвентарь.

3.4. Подрядчик вправе:

- Приостановить выполнение своих обязательств по договору в случае невыполнения Заказчиком  предусмотренных настоящим договором обязательств, указанных в п. 3.1. настоящего договора.

4. Основание и сроки выполнения работ.

- Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

- Срок выполнения работ - 14 (четырнадцать) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

- Начало работ - в течение одного дня после получения Подрядчиком аванса и при наличии у Заказчика строительных материалов, необходимых для ремонта.

5. Гарантийные обязательства Подрядчика.

5.1 Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами (СНиП) и другими действующими нормативно-техническими документами;

- своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе осуществления работ, в 5-ти дневный срок.

5.2 Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 1 год с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ, при выполнении следующих условий:

- эксплуатации дымовой трубы в проектных режимах;

- выполнения на трубе ремонтных работ по повышению газоплотности и теплоизоляции футеровки.

5.3 Если в период гарантийной проектной эксплуатации трубы обнаружатся повреждения, которые являются следствием некачественно выполненных работ по настоящему договору и не позволят продолжить нормальную эксплуатацию трубы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие таких повреждений и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон.

5.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных повреждений и недоделок, появивщихся по вине Подрядчика, Заказчик вправе привлечь независимую экспертизу для составления соответствующего заключения о качестве выполненных Подрядчиком работ.

5.5 При уклонении Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в период гарантийной эксплуатации объектов, Заказчик вправе обратиться за защитой своих прав в арбитражный суд.

6. Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Нижегородской области.

7. Изменение и расторжение договора.

- Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон в письменном виде.

- Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления уведомления в адрес Подрядчика, при этом договор считается расторгнутым с дата получения Подрядчиком уведомления, либо по истечении 7 дней с даты поступления уведомления на почтовое отделение по юридическому адресу Подрядчика (в случае не получения Подрядчиком уведомления в течение семи дней с даты его поступления на почтовое отделение).

- По требованию Подрядчика настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с письменным уведомлением в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающий два месяца;

- утраты Заказчиком возможности финансирования строительства.

- В случае расторжения договора на основании несоблюдения Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик обязан вернуть Заказчику выплаченный перед началом работ аванс в полном объёме в течении 30 календарных дней с даты расторжения договора.

- В случае расторжения договора по на основании п.7.3 в связи с несоблюдением Заказчиком своих обязательств по договору, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные работы с учётом выплаченного аванса в течении 30 календарных дней с даты расторжения договора.

8. Прочие условия

- Подрядчик освобождается от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий договора, при наличии форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и др. стихийные бедствия) возникших после заключения договора.

- При возникновении в ходе выполнения строительно-монтажных работ дополнительных, не оговоренных ранее объемов работ - их производство и оплата оговариваются Сторонами дополнительно.

- Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора.

- Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ПОДРЯДЧИК                                                           ЗАКАЗЧИК

| ООО Научно-производственная коммерческая фирма «ЭЛВЕСТ» 153032, Ивановская обл., г.Иваново, ул. Станкостроителей, д. 20, корп. В. ИНН 3731009371, КПП 370201001 ОГРН 1023700552347, р/с 40702810317020191079 Ивановское отделение № 8639 ПАО СБЕРБАНК, г. Иваново к/с 30101810000000000608 БИК 042406608 Директор____________ /Киселев А.А./ | ООО «Коммунальная сетевая компания» Место нахождения: 603123, г. Н. Новгород, бульвар Южный, д.9, помещение П2 Почтовый адрес: 603142, г.Н. Новгород, ул.Г.Шнитникова, д.1, пом. 002 ИНН 5256122751, КПП 525601001 р/с 40702810442000024256 Волго-Вятский банк ПАО СБЕРБАНК к/с 30100000000603 БИК 042202603 Директор_____________/Пичугин В.В./ |
| --- | --- |

Ведомость объемов работ

Объект: дымовая труба котельной расположенной по адресу:

г. Н. Новгород, ул. Зайцева, д. 31В

| № п/п | Наименование работы | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальные участки ремонта разрушенного защитного слоя бетона и ремонтной штукатурки на поверхности дымовой трубы между отм.+65 м и отм.+80 м. | м2 | Ориентировочно 10 м2 (уточняется простукиванием в процессе ремонта) |
| 2 | Локальные участки ремонта маркировочной окраски дымовой трубы между отм.+65 м и отм.+80 м эмалью красного и белого цветов | м2 | Ориентировочно 120 м2 (уточняется визуально в процессе ремонта) |

ПОДРЯДЧИК                                                           ЗАКАЗЧИК

| ООО Научно – производственная коммерческая фирма «Элвест» 153032, Ивановская обл., г.Иваново, ул. Станкостроителей, д. 20 «в» ИНН 3731009371 КПП 370201001 р/с 40702810317020191079 Ивановское ОСБ №8639 г.Иваново к/с 301018100000000608 БИК 042406608 Директор____________ /Киселев А.А./ | ООО «Коммунальная сетевая компания» Место нахождения: 603123, г. Н. Новгород, бульвар Южный, д.9, помещение П2 Почтовый адрес: 603142, г.Н. Новгород, ул.Г.Шнитникова, д.1, пом. 002 ИНН 5256122751, КПП 525601001 р/с 40702810442000024256 Волго-Вятский банк ПАО СБЕРБАНК к/с 30100000000603 БИК 042202603 Директор_____________/Пичугин В.В./ |
| --- | --- |